2022年大沥、白山村农田排渠整治工程

施工比选文件

比选人：广州市白云区太和镇农业农村技术服务中心

比选代理机构：广州市云兴建设工程监理有限公司

2022年10月

目   录

第 一 卷	2

第一章 比选公告	3

2022年大沥、白山村农田排渠整治工程施工比选公告	4

第二章 参选人须知	7

第三章 评标办法(综合评估法)	22

第四章 合同条款及格式	29

第五章 工程量清单	30

第 二 卷	32

第六章 图 纸(施工图纸)	33

第 三 卷	34

第七章 技术标准和要求	35

第 四 卷	36

第八章 参选文件格式	37

一、投标函及附录	40

二、法定代表人身份证明	43

三、授权委托书	44

四、施工组织设计（技术部分）	45

五、已标价工程量清单（不需提供）	50

六、资格审查资料	51

七、其他资料	60

# 第 一 卷

## 第一章 比选公告

# 2022年大沥、白山村农田排渠整治工程施工比选公告

一、比选条件

本比选项目2022年大沥、白山村农田排渠整治工程已由广州市白云区发展和改革局以“广州市白云区发展和改革局关于2022年太和镇第一批立项申请项目的复函”文件批准建设，建设资金来自区财政资金，资金已落实。比选人为广州市白云区太和镇农业农村技术服务中心，比选招标代理机构为广州市云兴建设工程监理有限公司。现对本项目施工进行比选招标，选定承包人。

二、工程概况及招标范围：

（一）工程名称：2022年大沥、白山村农田排渠整治工程

（二）比选人：广州市白云区太和镇农业农村技术服务中心

（三）建设地点：广州市白云区太和镇大沥、白山村

（四）最高投标限价：本项目审定的最高投标限价为：1811635.86元，非竞争性费用为59464.72元，参选人的投标报价高于最高投标限价的将作废标处理。

（五）工程规模：2022年大沥、白山村农田排渠整治工程主要建设内容：

1.大沥村新建干渠长658.6米，渠道纵向坡降为千分之二，渠道为钢筋混凝土结构；新建支渠长306.3米，渠道纵向坡降为千分之六，渠道为钢筋混凝土结构。（具体施工内容以施工图纸、工程量清单为准）。

2.白山村排渠整治范围为BK0+000.0~BK0+221.3，共221.3米，渠道为浆砌石结构，下部基础石换填。（具体施工内容以施工图纸、工程量清单为准）

（六）招标范围及内容：本次招标范围为上述工程的全部施工，详细情况见比选文件或以最终审定的工程量清单及图纸为准。

（七）质量及工期要求：质量等级要求为合格，施工计划总工期2 个月。

（八）资金来源：区财政资金。

三、参选人资格要求：

（一）参选人必须为在中华人民共和国境内注册，在法律、财务上独立，合法运作的独立法人；

（二）企业资质要求：具有水利水电工程施工总承包三级或以上资质，且具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

（三）拟投入的项目管理班子成员要求：

1. 项目经理1人，具有水利水电工程专业二级或以上级别注册建造师资格、水行政主管部门颁发的在有效期内的B类安全生产考核合格证；

2. 技术负责人1人，具有水利类专业中级或以上职称；

3.专职安全员1人，具有水行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）；

4.上述人员还须提供近一个月（2022年9月）在本单位缴纳的社保证明复印件，且不可兼任；

（四） 信誉要求：

1.凡在广东省水利建设市场信用信息平台公布禁止参加省内水利工程建设投标期限内的单位不得参加本项目的投标比选；

2.企业需在国家企业信用信息公示系统登记,且没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）不良记录；企业在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中没有被列入失信执行人名单。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本工程投标。

（五）本次比选招标实行资格后审，资格审查的具体要求见比选文件。资格审查不合格的参选人参选文件将按废标处理。

（六）本项目不接受联合体投标比选。

四、比选文件的获取

（一）凡有意参加投标比选的企业，需法定代表人或其授权委托人持其本人二代身份证原件及本比选公告第4.2条所要求提交的投标比选资料于2022年11月1日至11月7日(每天上午9:30时至11:30时，下午14:00时至16:00时)，在广州市云兴建设工程监理有限公司（地址：广州市建设六马路10号二楼）办理投标比选登记申请手续，逾期的申请概不受理。

（二）比选登记及购买比选文件时须按以下所要求提交的资料一式两份装订成册，自行增加封面（注明工程名称、参选人名称、单位地址、邮政编码、单位固定电话、传真机号码、联系人、联系人移动电话、电子邮箱地址）、目录和页码，以上资料不齐全、不符合要求，复印件未提供原件核对或与原件不一致的，不接受投标比选登记及购买比选文件，凡弄虚作假骗取中选的，一经查实，将取消中选资格并向行政主管部门以予以通报。

1.法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）。

2.企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本复印件；

3.项目经理的水利水电工程注册建造师执业资格证、水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证复印件；近一个月（2022年9月）在本单位缴纳的社保证明复印件；

4.技术负责人职称证复印件；近一个月（2022年9月）在本单位缴纳的社保证明复印件；

5.专职安全员由水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证复印件；近一个月（2022年9月）在本单位缴纳的社保证明复印件；

6.国家企业信用信息公示系统查询结果截图，“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询结果截图；

（三） 比选文件每套售价500元，售后不退。

（四）本项目比选申请人不足3名的，则本项目比选比选招标失败，重新组织比选。

（五）从本公告发布之日起发售比选文件，并从发售比选文件之日起开始计算备标时间，备标时间不少于10个日历天。

五、参选文件的递交

（一）参选文件递交的截止时间：2022年11月11日14:30（北京时间）；

参选文件必须在比选截止时间前送达指定地点：广州市云兴建设工程监理有限公司（地址：广州市建设六马路10号二楼）。逾期送达或密封和标注不符合比选文件规定的参选文件比选人有权不予受理。

（二） 比选人将不召开预备会，不组织集中踏勘现场。

六、发布公告的媒介

本公告在广州市白云区人民政府门户网站（https://www.by.gov.cn/）及广州市云兴建设工程监理有限公司网站（http://www.gzyxjl.com/）发布，本公告的修改、补充在广州市白云区人民政府门户网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州市白云区人民政府门户网站发布的文本为准。

七、联系方式

比选人：广州市白云区太和镇农业农村技术服务中心

联系人：丘工

联系电话：020-87424454

联系地址：广州市白云区太和镇和乐东街1号

招标代理单位：广州市云兴建设工程监理有限公司

联系人： 胡工

联系电话：020-83851835

联系地址：广州市建设六马路10号二楼

## 第二章 参选人须知

参选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：广州市白云区太和镇农业农村技术服务中心 地 址: 广州市白云区太和镇朝亮南路22号 联系人：丘工 电话：020-87424454 |
| 1.1.3 | 比选招标代理机构 | 比选招标代理机构：广州市云兴建设工程监理有限公司 联系人：胡工 电话：020-83851835 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2022年大沥、白山村农田排渠整治工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 见比选公告 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | / |
| 1.1.7 | 设计人 | 广东河海工程咨询有限公司 |
| 1.1.8 | 监理人 | / |
| 1.1.9 | 代建机构 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 区财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 2022年大沥、白山村农田排渠整治工程，具体详见比选文件、施工图纸及工程量清单等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 2个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 参选人资质条件、能力和信誉 | 详见比选公告第3点“参选人资格要求”。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标比选 | √不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 1.9 | 踏勘现场 | √不组织。 □组织 ， |
| 1.10 | 预备会 | √不召开 □召开 |
| 1.10.3 | 比选截止时间 | 参选文件递交时间：2022年 月 日上午 时 分至 时 分(北京时间，下同) 比选截止时间：2022年 月 日上午 时 分 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求： |
| 1.12 | 偏离 | √不允许 □允许 |
| 2.2 | 比选招标答疑 | 任何要求对比选文件进行进一步了解和澄清的参选人，应在参选文件递交截止时间3天前，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）通知比选人，比选人对参选人提出问题的澄清将以书面形式予以答复，通知所有购买比选文件的参选人。 |
| 2.3 | 比选文件澄清和修改 | 参选文件的修改期限：在比选截止日期前 3 日 |
| 3.2.1 | 参选投标报价 | 本项目审定的最高投标限价为：1811635.86元，非竞争性费用为59464.72元，参选人的投标报价高于最高投标限价的将作废标处理。 投标报价下浮基数为比选文件公布的最高投标限价，参选人的投标报价下浮率≥0.000%，否则其投标报价为无效报价。参选人可根据自身实力及市场材料价等情况填报投标报价下浮率（以百分比为单位，精确到小数点后 3 位）及投标总价。 投标报价=（最高投标限价－非竞争性费用）×（1－投标报价下浮率）＋非竞争性费用。投标报价不得高于最高投标限价。 合同价=（最高投标限价－非竞争性费用）×（1－中选人投标报价下浮率）＋非竞争性费用； 各项目合同单价=预算中的各个项目单价×（1－中选人投标报价下浮率）。 本项目采用单价承包方式。 |
| 3.2.2 | 成本警示价 | 本项目设置成本警示价，成本警示价为1630472.27元，低于成本警示价的不得进入资格后审。（最高投标限价的90%设置为成本警示价） |
| 3.3.1 | 参选投标有效期 | 投标比选截止期结束后90天 |
| 3.4.1 | 参选保证金 | 是否要求参选人递交参选保证金 (不要求 □要求 |
| 3.6 | 是否允许递交备选参选方案 | √不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 在有要求签字或盖章的地方，均应签字或盖章。（正本中为复印件的须加盖公章） |
| 3.7.4 | 参选文件份数 | 参选文件正本一份，副本二份(参选文件的封面应标明“正本”或“副本”)；副本可为正本的复印件；参选文件电子文档一份(U盘或光盘)。 |
| 4.2.2 | 参选文件递交地点 | 广州市云兴建设工程监理有限公司（地址：广州市建设六马路10号二楼） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：与截止时间同 开标地点：广州市云兴建设工程监理有限公司开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 参选文件的密封检查：由所有参选人代表、监标人代表共同检查。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人； 评标专家确定方式：按照相关法律法规及规范性文件依法组建。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 是否要求中选人提交履约保证金： (要求，履约保证金的形式：银行保函或现金（电汇或银行汇票形式）、保证保险。 履约保证金的金额： 10%的签约中选合同价（以万元为单位取整数）。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：参选人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。 中选人的履约保证金在项目竣（交）工验收合格（或经行政主管部门验收备案）后5日内不计息退还中选人。 (不要求 |
| 10 | 其他 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 中选后须提交的参选文件 | 份数： / 份，参选文件电子版 / 份(光碟或U盘)。 |
| 10.2 | 原件 | 开标时无需提交。 |
| 10.3 | 签约合同价 | 合同由广州市白云区太和镇农业农村技术服务中心与中选人自中选通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的参选文件签订。 本项目为固定单价承包合同，除发包人要求的变更外，合同结算价格不作调整。 |
| 10.4 | 农民工工资保证金 | 按关于印发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省交通运输厅 广东省水利厅关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》的通知（粤人社规〔2019〕10 号）等有关规定执行。详见专用合同条款补充内容。 |
| 10.5 | 否决投标条款 | 1、比选文件第二章总则中1.11条。 2、比选文件第二章总则中3.2条。 3、比选文件第二章总则中3.3.2条。 4、比选文件第二章总则中3.4.2条。 5、比选文件第二章总则中3.6条。 6、比选文件第二章总则中3.7条。 7、比选文件第二章总则中4.1.3条。 8、比选文件第二章总则中4.2.5条。 9、比选文件第二章总则中7.3.2条。 10、比选文件第二章总则中9.2条。 11、比选文件第三章评标程序中3.1条。 12、比选文件第三章评标程序中3.2条。 13、相关法律法规规定的其他情形。 |

### 1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选招标条件，现对本标段施工进行比选招标。

1.1.2本比选项目比选人：见参选人须知前附表。

1.1.3本标段比选招标代理机构：见参选人须知前附表。

1.1.4本比选项目名称：见参选人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见参选人须知前附表。

1.1.6本比选项目现场管理机构：见参选人须知前附表。

1.1.7本比选项目设计人：见参选人须知前附表。

1.1.8本比选项目监理人：见参选人须知前附表。

1.1.9本比选项目建设地点：见参选人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本比选项目的资金来源：见参选人须知前附表。

1.2.2本比选项目的出资比例：见参选人须知前附表。

1.2.3本比选项目的资金落实情况：见参选人须知前附表。

1.3 比选招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次比选招标范围：见参选人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见参选人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见参选人须知前附表。

1.4 参选人资格要求

1.4.1 参选人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见参选人须知前附表；

(2) 财务要求：见参选人须知前附表；

(3) 业绩要求：见参选人须知前附表；

(4) 信誉要求：见参选人须知前附表；

(5) 项目经理资格：见参选人须知前附表；

(6) 技术负责人资格：见参选人须知前附表；

(7) 其他要求：见参选人须知前附表。

1.4.2参选人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和参选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 参选人不得存在下列情形之一：

(1) 为比选人不具有有效工商营业执照的附属机构(单位)；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

参选人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对比选文件和参选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1参选须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人将组织各参选人踏勘现场。

1.9.2参选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除由于比选人的原因外，参选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供参选人在编制参选文件时参考，比选人不对参选人据此作出的判断和决策负责。

1.10预备会

比选人须知前附表规定召开投标比选预备会的，比选人按照比选公告(或投标邀请书)规定的时间和地点召开投标比选预备会。

1.11 偏离

参选文件不允许偏离比选文件的实质性要求和条件。参选文件偏离比选文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见参选人须知前附表。

### 2. 比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

(1) 比选公告；

(2) 参选人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 工程量清单；

(6) 图纸；

(7) 技术标准和要求；

(8) 参选文件格式；

(9) 参选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1任何要求对比选文件进行进一步了解和澄清的参选人，应在参选文件递交截止时间3天前，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）通知比选人，比选人对参选人提出问题的澄清将以书面形式予以答复，通知所有购买比选文件的参选人。如有疑问，可在规定的时间内向比选人或招标代理机构通过书面形式或邮件方式（42256544@qq.com）提出。

2.2.2比选人应在递交参选文件截止时间3日前解答参选人对比选文件提出的疑问，形成答疑纪要，并发放给各参选人。

2.2.3答疑纪要为比选文件的一部分。

2.2.4若答疑纪要与比选文件有矛盾时，以最后发出的书面形式的文件为准。

2.3 比选文件的修改

2.3.1比选人对已发出的比选文件不论出于何种原因，需进行必要的澄清或修改时，在比选文件要求提交参选文件递交截止时间前，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）通知所有购买比选文件的参选人，参选人在收到修改的书面通知后，应立即向比选人回函确认。该澄清或修改文本的内容为比选文件的组成部分，与比选文件具有同等效力。

2.3.2比选文件的修改内容作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3比选文件的澄清、修改均以最后发出的书面形式的文件为准。当比选文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

2.3.4为使参选人在编制参选文件时有充分的时间对比选文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，比选人将酌情延长提交参选文件的截止时间，具体时间将在比选文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示比选时间不延长。

3. 参选文件

3.1 参选文件的组成

3.1.1 参选文件应包括下列内容：

（1）、投标函

（2）、法定代表人身份证明（或 三、授权委托书）

（3）、已标价工程量清单（不需提供）

（4）、资格审查资料

（5）、技术标

①施工组织设计内容完整性和编制水平；

②施工方案与技术措施的合理性、科学性与可行性；

③质量管理体系与措施；

④安全管理体系与措施；

⑤工程建设进度计划与措施；

（6）、商务标

①企业研发能力及第三方评价；

②项目管理机构；

③企业类似业绩；

④财务状况；

⑤投标报价得分。

（7）、参选人认为应提供的其它材料

3.2 投标报价

3.2.1本项目最高投标限价金额见参选须知前附表。

3.2.2成本警示价见参选人须知前附表。对低于该成本警示价的投标报价，参选人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、企业成本分析供评审委员会评审，由评审委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评审委员会发现参选人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该参选人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标有效期

3.3.1在参选人须知前附表规定的投标有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有参选人延长投标有效期。参选人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 参选保证金

本项目不适用。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “参选人基本情况表”应附参选人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “项目管理机构组成表”应按第2章“参选人须知”第1.4.1款项目管理机构各人员规定提供相关证明材料。

3.5.3“近3年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。

3.5.4 “信誉证明材料”应按第2章“参选人须知”第1.4.1款规定提供相关证明材料。

3.5.5符合资格审查条件的其他相关资料。

3.6 备选参选方案

本项目按参选人须知前附表规定不允许递交备选参选方案。

3.7 参选文件的编制

3.7.1参选文件应按第8章“参选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。其中，投标函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2参选文件应当对比选文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3参选文件应用不褪色的材料书写或打印。参选文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖参选人单位公章。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖参选人单位公章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4参选文件正本1份，副本2份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5参选文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4. 投标

4.1 参选文件的密封和标记

4.1.1参选文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖参选人单位公章。（另外须提供与参选文件正本内容一致电子文档（光盘或U盘）一份，并进行单独密封包装）。

4.1.2参选文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：

(1) 所投标段名称；

(2) 比选人的名称和地址；

(3) 参选人的名称，并加盖单位公章；

(4)“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的参选文件，比选人不予受理。

4.2 参选文件的递交

4.2.1参选人应在本章前附表第1.10.3项规定的截止时间前递交参选文件。

4.2.2参选人递交参选文件的地点：见参选人须知前附表。

4.2.3除参选人须知前附表另有规定外，参选人所递交的参选文件不予退还。

4.2.4法定代表人或授权委托人持有效二代身份证原件，于递交参选文件后，应在参选文件递交登记表上签字确认。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

4.3参选文件的修改与撤回

4.3.1在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，参选人可以修改或撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2参选人修改或撤回已递交参选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向参选人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为参选文件的组成部分。修改的参选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

比选人在本章前附表第1.10.3款规定的投标截止时间(开标时间)和参选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有参选人代表准时参加，参选人代表未准时参加开标会的则视同认可开标结果。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人代表是否在场；

(3) 宣布参加开标会的有关单位的代表；

(4) 除参选人须知前附表另有约定外，由参选人推荐的代表检查参选文件的密封情况；

(5) 宣布参选文件的开启顺序：按递交参选文件的先后顺序；

(6) 设有标底的，公布标底；

(7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布参选人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其它比选文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

(8) 开(唱)标人、记录人、监标人、参选人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9) 开标结束。

6. 评标

6.1 评审委员会

6.1.1 评标由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见参选人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 比选人或参选人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与参选人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评审委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对参选文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

整个评标活动在有关监督部门的监督下进行。

### 7. 合同授予

7.1 定选方式

评审委员会推荐3名中选候选人，并标明推荐顺序。比选人应当确定评审委员会推荐的第一中选候选人为中选人。

7.2 中选通知

7.2.1中选结果将在广州市白云区人民政府门户网站网上予以公示三日，敬请各位参选人随时查阅、监督。

7.2.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的参选人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中选人应按参选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体中选的，其履约担保由牵头人递交，并应符合参选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第3章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中选人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选资格，中选人还应当对比选人予以中标价*2%的赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，中选人还应当对比选人予以中标价*2%的赔偿。

7.4.2发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人予以中标价*2%的赔偿。

### 8. 重新比选和不再比选

8.1 重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

(1) 参选截止时间止，参选人少于3个的；

(2) 经评审委员会评审后否决所有参选人的；

(3) 评审委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效参选不足3个使得投标明显缺乏竞争，评审委员会决定否决全部投标的；

(4) 同意延长投标有效期的参选人少于3个的；

(5) 中选候选人均未与比选人签订合同的。

8.2 不再比选

重新比选后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的。

### 9. 纪律和监督

9.1对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与参选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属比选人与参选人串通投标：

(1) 比选人在开标前开启参选文件，并将投标情况告知其它参选人，或者协助参选人撤换参选文件，更改报价；

(2) 比选人向参选人泄露标底；

(3) 比选人与参选人商定，投标时压低或抬高标价，中选后再给参选人或比选人额外补偿；

(4) 比选人预先内定中选人；

(5) 其它串通投标行为。

9.2 对参选人的纪律要求

参选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  下列行为均属以他人名义投标：

(1) 参选人挂靠其它施工单位；

(2) 参选人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

(3) 由其它单位及法定代表人在自己编制的参选文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2  下列行为视为允许他人以本单位名义承揽工程：

(1) 参选人的法定代表人委托的委托代理人不是参选人本单位人员；

(2) 参选人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。

参选人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1) 聘任合同必须由投标单位与之签订；

(2) 与参选人单位有合法的工资关系；

(3) 参选人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3  下列行为均属参选人串通投标报价：

(1) 参选人之间相互约定抬高或压低投标报价；

(2) 参选人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

(3) 参选人之间先进行内部竞价，内定中选人，然后再参加投标；

(4) 参选人之间其它串通投标报价的行为。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

参选人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向比选人提出质疑，质疑回复不满足法规要求的可以向有关行政监督部门投诉，投诉必须按投诉的暂行管理办法进行，否则比选人拒绝受理及拒绝回复。

因招标程序具有不可逆的时间顺序性质，因此在招标流程的各个环节中有疑问的应对应在该环节提出，

1、在比选公告和受理登记前，潜在的登记单位对比选公告有疑问的，应在公告期间提出。

2、登记并购买比选文件后，对比选文件有疑问的，须在比选文件规定的提前疑问时间前提出。

3、开标现场有疑问的，须在现场提前。

4、评标结果公示期间只接受中选候选人的质疑和投诉，中选候选人有疑问的须在评标结果公示期间按质疑或投诉管理规定的要求，将盖章资料送达受理单位。

不按上述各时间段提出或不按投诉管理规定的要求提交资料的，比选人不予受理。

### 10. 需要补充的其他内容

10.1中选人的参选文件

中选人须在签订合同时向比选人另行提交参选人须知前附表规定份数的参选文件及其电子文档。

10.2原件

按参选人须知前附表要求。

10.3交易服务费

见参选人须知前附表。

## 第三章 评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 参选人名称 | 参选人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； |
|  |  | 参选文件的签字盖章 | 参选文件的签字盖章符合第二章“参选人须知”第3.7.3款规定 |
|  |  | 参选文件格式 | 参选文件格式符合第八章“参选文件格式”的要求； |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（或投标报价下浮率） |
|  |  | 参选文件的正本、副本数量 | 参选文件的正本、副本数量符合第二章“参选人须知”第3.7.4款规定； |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照； |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证； |
|  |  | 资质等级 | 具备有效的资质证书且资质等级符合第二章“参选人须知”第1.4.1款规定； |
|  |  | 项目经理 | 项目经理资格符合第二章“参选人须知”第1.4.1款规定； |
|  |  | 项目管理机构各人员 | 项目管理机构各人员要求符合第二章“参选人须知”第1.4.1款规定； |
|  |  | 企业信誉 | 信誉符合第二章“参选人须知”第1.4.1款规定； |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 投标范围符合第二章“参选人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 投标报价有效性 | 投标报价符合第二章“参选人须知”第3.2项规定。 |
|  |  | 工期 | 计划工期符合第二章“参选人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 工程质量 | 工程质量符合第二章“参选人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期符合第二章“参选人须知”第3.3.1款规定。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 技术部分评审： 40 分 商务部分（含投标报价得分）评审： 50 分 其他评分因素（信用分）： 10 分 注：信用分根据《广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法》粤水规范字[2019]1号文，按照开标时的信用分值（超100分的按100分计算）乘以10%计算所得最终信用得分。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 采用有效报价的平均数确定评标基准价： 当n≤4时，S=（a1+a2+...+an）/n 当n≥5时，S=（a1+a2+...+an-M-N）/(n-2) 公式中： S——评标基准价； ai——参选人的有效报价(i=l，2，……，n)，有效报价是指经形式评审、资格评审及响应性评审合格参选人且投标报价位于[最高投标限价×90%，最高投标限价×100%]区间的投标报价； n——有效报价的参选人个数； M——最高的参选人有效报价； N——最低的参选人有效报价。 |
| 详细评审 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3（1） | 技术部分评审 | 施工组织设计内容完整性和编制水平 （8分） | （1）有针对本项目特点提供施工组织方案的，得4分；没有提供的不得分； （2）方案内容完整、切实可行的，得[4-3)分；方案内容基本完整、基本可行的得[3-2)分；内容一般、可行性一般的得[2-1]分。 |
|  |  | 施工方案与技术措施的合理性、科学性与可行性（8分） | （1）有针对本项目特点提供本评审点具体方案的，得4分；没有提供的不得分； （2）对项目的施工方案安排合理（包括分项工程次序，安排施工时间，安排劳力等），技术措施合理、科学与可行的，得[4-3)分；对项目的施工方案安排较合理（包括分项工程次序，安排施工时间，安排劳力等），技术措施较合理、科学与可行的，得[3-2)分；对项目的施工方案安排一般合理（包括分项工程次序，安排施工时间，安排劳力等），技术措施一般的，得[2-1]分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （8分） | 有针对本项目提供质量管理体系与措施的，得4分；没有提供的不得分； 体系完善、措施落实得好的，得[4-3)分；体系基本完善、措施基本落实的，得[3-2)分；体系一般、措施一般的，得[2-1]分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 （8分） | 有针对本项目提供安全管理体系与措施的，得4分；没有提供的不得分； 体系完善、措施落实得好的，得[4-3)分；体系基本完善、措施基本落实的，得[3-2)分；体系一般，措施落实一般的得[2-1]分。 |
|  |  | 工程建设进度计划与措施 （8分） | 有针对本项目制定工程建设进度计划与措施的，得4分；没有提供的不得分； 工程建设进度满足比选文件要求，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施合理得[4-3)分；基本合理的得[3-2)分；一般的得[2-1]分。 |
| 2.2.3（2） | 商务部分评审 | 企业研发能力（10分） | 参选人自2018年1月1日至今获得国家知识产权局颁发的发明专利证书的，每项得1.5分，最高得3分。 注：提供发明专利证书证明文件。时间以“申请公布日”为准。 |
|  |  |  | 参选人具有有效期内的高新技术企业证书的，得4分，本项最高得4分 |
|  |  |  | 参选人自2018年1月1日至今荣获过国家级协会颁发的优秀质量管理小组类证书，每项得1.5分，最高得3分。 注：提供优秀质量管理小组成果证书。 |
|  |  | 财务情况（4分） | 参选人近三年（2019-2021年）平均负债率50%以下（不含50%）的得4分，平均负债率50%（含）以上60%(不含60%)以下的得2分，平均负债率60%（含）以上的得1分（以会计师事务所出具的审计报告为准）。本项最高得4分。 注：需提供相应证明材料的复印件，否则不得分。 |
|  |  | 企业类似业绩（6分） | 自2018年1月1日至今承接过金额在100万以上的水利工程施工业绩，每项得2分，本项最高得6分。 注：时间和金额以中标通知书为准。业绩须同时提供中标通知书、合同。 |
|  |  | 第三方评价（4分） | 参选人连续两年（含2021年度）获得纳税信用等级A级纳税人的得4分；获得过纳税信用等级A级纳税人的得2分；获得纳税信用等级B级纳税人得1分；其余情况不得分。 不满足上述要求，得0分。 注：以税务机关出具的纳税信用级别证明或查询网页证明为准，必须与参选单位名称一致，只计算参选人自身，不包含子公司、分公司和分支机构。 |
|  |  | 项目管理机构（6分） | 1、施工项目负责人具有5年（含5年）以上施工管理经验的得3分，施工项目负责人具有3年（含3年）~5年（不含5年）施工管理经验的得2分，施工项目负责人具有3年（不含3年）以下施工管理经验的得1分。 注：提供建造师执业资格证书复印件，施工管理经验以执业资格证书载明的时间开始计算。 |
|  |  |  | 2、技术负责人具有5年（含5年）以上施工管理经验的得3分，具有3年（含3年）~5年（不含5年）施工管理经验的得2分，具有3年（不含3年）以下施工管理经验的得1分。 注：提供职称证书复印件，施工管理经验以职称证书载明的时间开始计算。 |
|  |  | 投标报价得分（20分） | 投标报价评分按以下公式计算得分： （1）如果参选人的评标价>评标基准价，则评标价得分=20-偏差率×100×E1； （2）如果参选人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=20+偏差率×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。比选人设定E1=1、E2=0.5。 |
| 2.2.3（3） | 其他评分因素-信用分（满分10分） | 信用分根据《广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法》粤水规范字[2019]1号文，按照开标时广东省水利建设市场信用信息平台网站（http://210.76.74.108/）中公布的“施工企业”的“信用分数”分（超100分的按100分计算）乘以10%计算所得最终信用得分。 |
|  | 定标原则 | 评审委员会按总得分由高至低依次推荐三个中选候选人，并标明推荐顺序。若总得分相同，商务评审得分高的参选人排序为先；若商务评审得分也相同，信用得分高的参选人排序为先；若技术评审得分、商务评审得分、信用得分均相同，则由评委通过记名投票表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则确定排序。 |

注： 参选人技术部分及商务部分最终得分为各评委评分后的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评审委员会对满足比选文件实质性要求的参选文件，按照本章第2.2 款规定的详细评审标准，评审委员会按总得分由高至低依次推荐三个中选候选人，并标明推荐顺序。若总得分相同，商务评审得分高的参选人排序为先；若商务评审得分也相同，信用得分高的参选人排序为先；若技术评审得分、商务评审得分、信用得分均相同，则由评委通过记名投票表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则确定排序。在评标结果公示结束后，比选人将确定第一中选候选人为中选人。

### 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分评审：见评标办法前附表；

（2）商务部分评审：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评审委员会依据本章2.1款规定的标准对参选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 参选人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 第二章“参选人须知”总则中的第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力。参选人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 参选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 参选人得分=A+B+C。

3.2.4 评审委员会发现参选人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该参选人作出书面说明并提供相应的证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该参选人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 参选文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评审委员会可以书面形式要求参选人对所提交参选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。参选人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评审委员会依据本章第2.2款评审标准进行评审，按评标办法前附表的约定推荐3名中选候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2 评审委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

## 第四章 合同条款及格式

（另册）

## 第五章 工程量清单

### 1.工程量清单说明

1.1工程量清单应与比选文件中的参选人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸等一起阅读和理解。

1.2工程量清单仅是参选人投标报价的共同基础。工程量是根据设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量，最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的并经监理人、发包人确认的有效工程量。

1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求的规定。

1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。

1.5合同实施期间承包人所需的房屋、供水、供电和通讯设施等已包含在合同总价中，由承包人自己解决并承担一切费用，比选人不另行支付。

### 2.工程量清单（另册）

# 第 二 卷

## 第六章 图 纸(施工图纸)

(另册)

# 第 三 卷

## 第七章 技术标准和要求

注：技术标准和要求按施工图纸及国家、省、市现行规范、标准执行。

# 第 四 卷

## 第八章 参选文件格式

2022年大沥、白山村农田排渠整治工程

施工参选文件

参选人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目  录

一、投标函及附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、施工组织设计（技术部分）

五、已标价工程量清单（不需提供）

六、资格审查资料

七、其他资料

## 一、投标函及附录

### （一）投标函

(比选人名称)：

1．我方已仔细研究2022年大沥、白山村农田排渠整治工程施工比选文件的全部内容，我方投标报价为：       元，即人民币（大写）     （（最高投标限价－非竞争性费用）×（1－投标报价下浮率）＋非竞争性费用），工期   个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到   。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本参选文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“参选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日    期：        年        月        日

注：投标报价若与投标报价下浮率计算结果不一致的话，以投标报价下浮率为准，修正相应的投标报价。

（二）投标函附录1

投标日期：   年  月  日

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |
|  | 投标报价下浮率： % |
| 保 修 期 限 | 按《建设工程质量管理条例》规定 |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号 |  |
| 委派的专职安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

### （二）投标函附录2

工程名称：      （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 参选人响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标范围 |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 工程质量 |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |
| 5 | 合同条款及格式 |  |  |
| 6 | 技术标准和要求 |  |  |
| 备注：参选人在响应比选文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于比选人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |

参选人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：         身份证号码：

职务：         系                       (参选人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

参选人：          (盖单位章)

日  期：        年   月   日

## 三、授权委托书

本人       (姓名)系       (参选人名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2022年大沥、白山村农田排渠整治工程施工参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证明。

参选人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

日      期：          年     月     日

## 四、施工组织设计（技术部分）

1. 参选人编制施工组织设计的要求：施工组织设计应包括以下七方面内容：

（1）施工组织设计内容完整性和编制水平；

（2）施工方案与技术措施的合理性、科学性与可行性；

（3）质量管理体系与措施；

（4）安全管理体系与措施；

（5）工程建设进度计划与措施；

2.图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

附表一：拟投入的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表三：进度计划

1. 参选人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按比选文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

注：进度计划的开工和竣工时间以参选须知前附表的时间为参考进行编制，具体开工时间以签订的施工合同及监理的开工令为准。

附表四：施工总平面图

参选人应递交一份施工总平面图。

## 五、已标价工程量清单（不需提供）

注：本项目不需提供已标价工程量清单，投标报价=（最高投标限价－非竞争性费用）×（1－投标报价下浮率）＋非竞争性费用，预算价的各个项目单价×（1-中选人投标报价下浮率）为各项目合同单价。

## 六、资格审查资料

### （一）资格审查自审表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 审查结果（是/否） | 引用的证明 材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 是否符合文件要求 |  |  |
| 2 | 资质证书 | 是否符合文件要求 |  |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 是否符合文件要求 |  |  |
| 4 | 项目负责人（项目经理）相关资料 | 是否符合文件要求 |  |  |
| 5 | 技术负责人相关资料 | 是否符合文件要求 |  |  |
| 6 | 专职安全员的相关资料 | 是否符合文件要求 |  |  |
| 7 | 凡在广东省水利建设市场信用信息平台公布禁止参加省内水利工程建设投标期限内的单位不得参加本项目的投标 | 是否符合文件要求 |  |  |
| 8 | 企业需在国家企业信用信息公示系统登记,且没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）不良记录；企业在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中没有被列入失信执行人名单。 | 是否符合文件要求 |  |  |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，没有同时参加本工程投标的声明函； | 是否符合文件要求 |  |  |

本《资格审查自审表》中审查项目如与比选公告、比选文件存在偏差，以比选公告或比选文件上对应的要求为准，可根据比选公告或比选文件的实际审查要求进行对应修改。

### （二）参选人基本情况表

| 参选人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成 立 时 间 |  | 员工总人数 |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项 目 经 理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备 注 |  |

注：提供以上相关材料复印件附后。

投   标   人：     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签名)

日        期：        年   月   日

### （三）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

投   标   人：     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签名)

日        期：        年   月   日

### （四）主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 主要施工管理经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：附主要人员指项目经理、技术负责人及相关人员的身份证、注册证，职称证（如有），毕业证，岗位证及社保复印件。

投   标   人：     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签名)

日        期：        年   月   日

### （五）2018年至今完成过类似业绩情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论（如有）。 |

注：相关材料复印件附后。

投   标   人：     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签名)

日        期：        年   月   日

### （六）近3年财务状况表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |
| 十、资产负债率 |  |  |  |  |

投   标   人：     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签名)

日        期：        年   月   日

注：相关材料（由会计师事务所审计的2019-2021年度的财务报表关键页（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表））复印件附后。

### （七）信誉证明材料

1、凡在广东省水利建设市场信用信息平台公布禁止参加省内水利工程建设投标期限内的单位不得参加本项目的投标的声明函：

广州市白云区太和镇农业农村技术服务中心：

我司 （在/不在） 广东省水利厅网站(www.gdwater.gov.cn)或广东水利建设与管理信息网(网址：www.itilspace.com/gdccis)公布禁止参加广东省内水利工程建设投标期限内。

投   标   人：     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签名)

日        期：        年   月   日

注：

（1）.在广东省水利厅网站或广东省水利建设与管理信息网公布禁止参加广东省内水利工程建设投标期限内的参选人须打印并附上刊登该信息的网页。

（2）.凡尚在禁止参加广东省内水利工程建设投标期限内的参选人，一经发现即取消其投标、中选资格。

2、企业需在国家企业信用信息公示系统登记,且没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）不良记录；企业在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中没有被列入失信执行人名单，提供网页打印页。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，没有同时参加本工程投标的声明函；

致：          （比选人名称）

我公司与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

特此承诺！

参选人：　　　　　　　　(盖参选人单位公章)
法定代表人或授权委托人：　     　（签字或签章）
日期：　　年    月   日

## 七、其他资料

参选人认为需要递交的其他证明文件，如商务部分评审证明材料。