竞争性磋商文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：YXZB-2023-GZ007

项目名称：白云供销文化展馆项目设计采购施工总承包（EPC）

采购人：广州市白云区供销总公司

采购代理机构：广州市云兴建设工程监理有限公司

2023年7月

温馨提示

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。如多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望获取了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞争性磋商文件为准。）

目录

第一章 竞争性磋商邀请	3

第二章 竞争性磋商须知	11

第三章 采购人需求书	21

第四章	 采购合同	28

第五章 评审办法与标准	29

第六章 响应文件的格式	40

# 第一章 竞争性磋商邀请

竞争性磋商邀请函

广州市云兴建设工程监理有限公司受广州市白云区供销总公司的委托，对白云供销文化展馆项目设计采购施工总承包（EPC）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 采购项目编号：YXZB-2023-GZ007

- 采购项目名称：白云供销文化展馆项目设计采购施工总承包（EPC）

- 采购项目预算金额：人民币2690900.00元，其中施工费2508800元（含建筑安装工程一切险）、设计费131900元，暂估价50200元

- 采购数量：1项。

- 采购项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) ：

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 预算金额（最高限价）（元） | 计划工期 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白云供销文化展馆项目设计施工总承包 | 1项 | 2690900.00 | 计划工期100日历天 | 建筑业 |  |

- 供应商资格要求：

1、	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力：依据《响应承诺函》及其附件（附件为以下相关证照的复印件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等），分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。

1.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《响应承诺函》。

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《响应承诺函》。

1.4履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《响应承诺函》。

1.5参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《响应承诺函》。【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）】

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。依据《响应承诺函》。

4.为本项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应，依据《响应承诺函》。

5.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件，依据《响应承诺函》。

6.特定资格要求：

6.1供应商须同时具备以下资质：

6.1.1工程设计资质：工程设计综合甲级资质，或建筑工程设计资质【建筑行业设计乙级（或以上）资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质】，或建筑设计事务所资质证书。

注：资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）和《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）、填写。

6.1.2工程施工资质：建筑工程施工总承包三级（或以上）资质，并具有建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》。

注：资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）的要求设置。

6.2本次采购包接受联合体响应。联合体投标的，应满足下列要求：

6.2.1允许联合体投标，但只接受最多由2家单位[一家设计单位、一家施工单位]组成的联合体, 应以承接施工任务的单位为牵头方，并签订联合体共同投标协议书（格式详见附件二），联合体共同投标协议书应明确确定联合体牵头方以及约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。在资格审查及评标环节，具有同一专业资质的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.2.2供应商拟任本工程项目负责人、设计负责人、项目技术负责人、专职安全员4项人员不得兼任。

6.2.3联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，其中施工资质、安全生产许可证、专职安全员、项目负责人、项目技术负责人以联合体牵头方为准；工程设计资质、设计负责人以承接设计任务的一方为准。

6.3供应商（若为联合体，指联合体牵头方）拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业二级（或以上）注册建造师，注册执业单位为本企业；项目负责人持有有效的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）、《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》、《广东省建设执业资格注册中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》，供应商应提供有效的建造师注册证书。

6.4供应商（若为联合体，指联合体牵头方）拟担任本项目技术负责人的资格要求为：建筑工程相关专业中级（或以上）工程师技术职称。

6.5供应商（联合体承担设计任务的一方）拟担任本工程设计负责人须为建筑工程相关专业高级（或以上）工程师，或从事建筑工程相关专业工作10年以上的工程师；设计负责人与项目负责人不能为同一人。

注：工作年限以大学（大学专科或以上）毕业证书发证日期至投标截止日期为准。

6.5供应商（若为联合体，指联合体牵头方）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类），项目负责人和专职安全员不为同一人。

7.成功获取本项目竞争性磋商文件的供应商（以获取竞争性磋商文件收据为依据）。

8.本采购项目不属于专门面向中小企业进行采购。

七、竞争性磋商文件获取：

符合供应商资格要求的供应商应当在2023年7月13日至2023年7月19日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）内获取。

线上获取方式：符合供应商资格要求的供应商应当在“获取竞争性磋商文件”规定时间内，将获取竞争性磋商文件的资料加盖公章后扫描发至767372147@qq.com邮箱，资料发送后投标人应电话通知采购代理（电话17329982992），经采购代理工作人员确认后办理相关手续，供应商必须于“获取竞争性磋商文件”规定时间内向我司缴纳标书款，否则视为未完成获取竞争性磋商文件手续。竞争性磋商文件售后不退，获取成功后，纸质竞争性磋商文件如需邮寄的，由采购代理机构邮寄给投标人，运费自理，在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失均不承担责任。

售价：300元人民币，售后不退。

收款单位：广州市云兴建设工程监理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司广州建设六马路支行

银行账号：3602011009001136937

注：供应商凭以下相关证明材料（均须加盖投标人公章的扫描件）获取竞争性磋商文件：

（1）提供营业执照扫描件。

（2）企业资质证书及安全生产许可证扫描件。

（3）联合体共同投标协议书扫描件。

（2）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（非法定代表人办理时提供）扫描件。

（3）投标人授权代表身份证扫描件。

（4）《竞争性磋商文件登记表》（详见附件一）。

（5）招标文件费支付凭证扫描件。

八、提交磋商响应文件截止时间：2023年7月24日 9 时 30 分

九、提交磋商响应文件地点：广州市白云区下塘西路686号4楼开标室

十、磋商时间：2023年7月24日 9 时 30 分

十一、磋商地点：广州市白云区下塘西路686号4楼开标室。

十二、本公告期限（3个工作日）：自本公告发布之日起3个工作日。

十三、联系事项

（一）采购人

采购人名称：广州市白云区供销总公司

地址： 广州市白云大道南685号4001房

联系人：易工

电话：020-86400958-8121

（二）采购代理机构联系方式

名称：广州市云兴建设工程监理有限公司

地址：广州市白云区下塘西路686号3楼

联系人：杨先生

联系电话：020-83851835

传真：020-83851835

E-mail:767372147@qq.com

发布人：广州市云兴建设工程监理有限公司

发布时间：2023年7月12日

附件一：

| 竞争性磋商文件登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | YXZB-2023-GZ007 |  | 获取文件日期 | 2023年 月 日 |
| 项目名称 |  | 白云供销文化展馆项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  |  |
| 投 标 人 资 料 | 投标人名称 |  |  | 文件价格（元/套） | 300元 |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |
|  | 联系人 | 姓名 | 电话 | 传真 | 手机 |
| 是否已获取采购文件 |  |  | □是 □否 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附件二：

联合体共同投标协议书

投标项目名称：                                           。

致：

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本协议牵头人及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

联合体牵头人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

签订日期：      年      月     日

注：1、单独投标的，无需提交本协议书。

# 第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知一览表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 磋商保证金 | 本项目不设置保证金。 |
|  | 项目立项批准文件 | 采购人相关文件 |
|  | 招标代理服务费 | 收费依据及方法：招标代理服务费按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、与采购人签订的代理协议进行计算，招标代理服务费为1.853万元。 |
|  | 采购代理服务费支付方式 | 成交供应商在领取《中标（成交）通知书》时一次性向采购代理机构足额支付招标代理服务费。 |
|  | 统一结算币种 | 均不计息，以人民币元结算。 |
|  | 响应有效期 | 自从磋商响应文件递交截止日起90天，成交供应商的响应有效期自动延长至合同终止为止 |
|  | 磋商响应文件数量及封装 | 三份（一份正本、二份副本）、电子文档一份（要求U盘介质，盖公章的彩色扫描件PDF格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与供应商打印产生的纸质磋商响应文件内容一致，如有不同，以纸质磋商响应文件为准）、报价信封一份。 |
|  | 磋商响应文件递交时间 | 详见第一章竞争性磋商邀请 |
|  | 磋商响应文件递交截止时间 | 详见第一章竞争性磋商邀请 |
|  | 磋商时间 | 详见第一章竞争性磋商邀请 |
|  | 竞争性磋商文件的澄清或者修改 | 1、采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，于响应截止时间的5天前以邮件书面形式发送至获取磋商文件的供应商，并通知所有登记及获取磋商文件的响应供应商，登记及获取磋商文件的响应供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为磋商文件的组成部分；根据采购的 具体情况，采购代理机构可延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有登记及获取采购文件的磋商供应商。 2.响应供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。 |
|  | 最高限价（采购预算金额） | 人民币2690900.00元。 |
|  | 报价要求 | 详见第三章采购人需求 |
|  | 承包方式 | 详见第三章采购人需求 |
|  | 结算方式 | 按合同约定执行。 |
|  | 验收要求 | 详见第三章采购人需求。 |
|  | 服务要求 | 详见第三章采购人需求“五、采购人需求”。 |
|  | 质量标准 | 详见第三章采购人需求。 |
|  | 现场踏勘 | 不组织，由投标人自行现场考察。（供应商自行承担踏勘（考察）现场发生的责任、风险和自身费用。） |
|  | 资金落实情况 | 资金已落实 |
|  | 合同履约担保 | 本项目无需递交履约担保 |
|  | 成交候选供应商推荐家数 | 3家 |
|  | 成交供应商家数 | 1家 |
|  | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
|  | 媒体发布 | 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广州市云兴建设工程监理有限公司（http://www.gzyxjl.com）、广州市白云区供销总公司（https://www.bycoop.com/）。公告的发布、变更、补充如出现不同之处，以中国政府采购网发布为准。 |
|  | 其他 | 联合体进行投标响应的，仅联合体共同投标协议书须联合体各方签字盖章外，其他文件资料“供应商名称”一栏仅需书写所有联合体成员的单位全称，由牵头方签署、盖章即可。 |

- 说明

- 采购适用范围

  - 本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商邀请中所述项目的采购。

- 定义

  - “采购人”指广州市白云区供销总公司。

  - “政府采购监管部门”指广州市白云区供销总公司。

  - “采购代理机构”指广州市云兴建设工程监理有限公司。

  - “供应商”指向采购代理机构提交磋商响应文件的自然人、法人或其他组织。

  - “甲方”指采购人。

  - “乙方”指成交供应商。

  - “成交供应商”指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商推荐的成交候选供应商中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的供应商。

  - “磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

  - 本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

  - “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

  - “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

  - “成交供应商”系指法定程序确定并授予合同的供应商。

  - “实质性响应”系指符合竞争性磋商文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

  - “重大偏离或保留”系指影响到竞争性磋商文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和供应商义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它供应商的公平竞争地位。

  - 竞争性磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对竞争性磋商文件内容的理解或解释。

- 合格的供应商

  - 合格的供应商详见第一章供应商资格要求。

  - 同一品牌同一型号的产品可由多家供应商参加竞争，但只作为一家供应商计算。同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算。

- 磋商费用

  - 供应商应承担所有与编写磋商响应文件和参加报价的所有费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件的编制依据与构成

  - 本竞争性磋商文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》、中华人民共和国政府采购法实施条例、《政府采购竞争性磋商管理办法》（财库[2014]214号）和《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》。

  - 要求提供的工程、货物或服务、采购过程和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件以中文文字编写。

  - 竞争性磋商文件的组成

（1）竞争性磋商邀请

（2）竞争性磋商须知

（3）采购人需求书

（4）合同（样本）

（5）附件（格式）

  - 供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应。

- 竞争性磋商文件的澄清

  - 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商响应文件递交截止时间前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个获取竞争性磋商文件的潜在供应商，答复中不包括问题的来源。

  - 供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出澄清或疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

  - 除非需要，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在竞争性磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至政府采购代理机构，供应商授权代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

    - 已获取竞争性磋商文件的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对竞争性磋商文件所有内容无任何异议。

- 竞争性磋商文件的修改

  - 无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对竞争性磋商文件进行修改，政府采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要修改的，应当于磋商响应文件递交截止时间前在政府采购指定媒体上发布公告通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商，供应商在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

  - 根据采购项目的具体情况，采购代理机构可延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间，但至少应当在规定的磋商响应文件递交截止时间至少五日前，将变更时间在政府采购指定媒体上发布公告，并通知所有报名的供应商。

  - 竞争性磋商文件的修改内容是竞争性磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

- 磋商响应文件的编制

- 响应的语言

  - 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商响应的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持资料和己印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 磋商响应文件的构成

  - 供应商编写的磋商响应文件应编排为三部分：1.商务响应文件（包括竞争性磋商函）；2.技术响应文件；3.报价信封，磋商响应文件应包含但不限于以下内容：

①规定填写的竞争性磋商函、响应承诺函、同意竞争性磋商文件条款说明、工程量清单(如有)；

②按要求出具的资格证明文件，证明供应商是合格的，而且获得成交资格后有能力履行合同；

③按规定出具的证明文件，证明供应商提供的技术及货物是合格的，而且符合竞争性磋商文件的规定；

④对竞争性磋商文件第三章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；

⑤供应商认为须提交与评审内容相关的其他资料。

  - 商务部分文件是指供应商提交的证明供应商的资格合格，且获得成交资格后有能力履行合同的文件。服务部分文件是指证明供应商提供的工程、服务或货物是合格的，而且符合本竞争性磋商文件规定的文件。

  - 磋商响应文件的构成应符合法律法规及竞争性磋商文件的要求。

- 磋商响应文件的编写

  - 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求制作并递交磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。供应商在报价中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致磋商响应文件无效，并承担由此产生的法律责任。

  - 响应语言和计量单位：磋商响应文件和来往函件应用简体中文书写，供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

  - 供应商须用人民币作为报价的货币单位。磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 供应商应当对磋商响应文件进行装订，对未经装订的磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由供应商承担。

  - 供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为供应商的磋商响应文件只填写和提供了本竞争性磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由供应商承担。

- 竞争性磋商报价

  - 供应商人应按照“第三章　采购人需求书”中采购项目工程、服务或货物要求规定的内容、责任范围进行报价，报出总价和各分项价格（如有）。报价。响应报价总价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价中。

  - 供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组可以要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标其报价应作无效竞标处理。

  - 报价明细表内容应包含：

    - 竞争性磋商文件要求全部工程、服务或货物所需的费用；

    - 报价包含履行合同所有相关工程、服务或货物所需的费用；

    - 报价均应包含所有的税费；

    - 其他一切隐含及不可预见的费用；

  - 供应商不得在成交后提出任何增加费用要求，供应商在报价时应充分考虑相关风险性因素。

  - 供应商在获得成交资格并签署合同后，工期内出现的任何遗漏，均由成交供应商负责，采购人将不再支付任何费用。

  - 供应商所报的响应报价中的投标下浮率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

  - 除磋商文件中另有规定，本次采购不接受选择性报价及备选方案，否则将被视为无效报价。

  - 除磋商文件中另有规定，本次采购不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效响应。

- 证明供应商合格和资格的文件

  - 供应商应提交证明其有资格参加磋商响应和获得成交资格后有能力履行合同的文件，并作为其磋商响应文件的一部分。如果供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其响应无效。

  - 供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格供应商。

- 证明工程、服务或货物的合格性和符合磋商文件规定的文件

  - 供应商应提交证明文件，证明其拟报价的工程、服务或货物的合格性符合竞争性磋商文件规定。该证明文件作为磋商响应文件的一部分。

  - 证明工程、服务或货物与竞争性磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 技术主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

    - 对照竞争性磋商文件工程、服务或货物内容与要求，逐条说明所提供工程、服务或货物已对磋商文件的工程、服务或货物内容与要求作出了实质性的响应，并申明与工程、服务或货物内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商须提供所投工程、服务或货物的具体参数值。供应商在阐述时应注意竞争性磋商文件的工程、服务或货物内容、要求和标准，供应商在报价中要实质上满足或超过竞争性磋商文件的要求。

- 投标保证金（如有）：本项目不适用。

  - 投标人须按投标人须知一览表的标准向采购代理机构交纳磋商保证金。

  - 磋商保证金应当以支票、汇票、银行转账、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。

  - 磋商保证金以投标人在开标当天提供的支票、汇票、银行转账、本票或者金融机构、担保机构出具的保函为准。（磋商保证金的复印件/原件与投标文件一起提交。）

  - 如投标人未按上述规定提交磋商保证金，其投标文件将被拒绝。

  - 磋商保证金退还：

（1）如果投标人中标，磋商保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同后5个工作日内无息退还（投标人应在与采购人签订合同后5个工作日内将合同副本送至采购代理机构存档备查，否则磋商保证金退还办理手续日期应相应顺延）。

（2）未中标的投标人的磋商保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

（3）在投标有效期内不能确定中标人（成交供应商）的，所有投标人磋商保证金在投标有效期满后5个工作日内无息退还。

  - 下列任何一种情况发生时，采购代理机构有权不退回磋商保证金：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标的；

（2）中标人（成交供应商）被通知签约后拒绝签约或未能在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在招标期间出现用不正当手段影响评审结果的行为的。

- 响应有效期

  - 从磋商响应文件递交截止日起，响应有效期详见第二章《竞争性磋商须知一览表》。响应有效期不足的响应将被视为非实质性响应，视为无效响应。

  - 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，政府采购代理机构可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝政府采购代理机构的这种要求，但其磋商响应在原响应有效期期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商响应。

- 磋商响应文件的式样和签署

  - 全部磋商响应文件数量详见第二章《竞争性磋商须知一览表》，所有磋商响应文件应用A4规格纸打印装订成册（如采购需求要求提交设计方案展示图纸，图纸规格统一按A0(约1189mm×841mm)规格编制）。于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。所有不完整的磋商响应将被拒绝。无论磋商结果如何，供应商的全部磋商响应文件均不退回。

  - 磋商响应文件的签署：

    - 磋商响应文件的正本需打印，磋商响应文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，UU磋商响应文件正本加盖供应商公章及签字要求按第六章格式要求，副本可以为正本的复印，与正本具有同等法律效力，如正本与副本内容出现不一致时以正本为准。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在磋商响应文件中。

    - 磋商响应文件中的任何重要的插字、涂改、增删和修正，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 磋商响应文件的递交

- 磋商响应文件的密封和标记

  - 报价信封的密封和标记：

    - 供应商应将《首轮报价一览表》和电子文件单独一起密封提交，并在信封上标明“报价信封”的字样。

  - 磋商响应文件递交及封装：

    - 所有磋商响应文件及样板（如有）应在磋商响应文件递交截止时间前送达磋商响应文件递交地点（时间及地点以第一章竞争性磋商邀请为准），并当面交予采购代理机构专责人员，采购代理机构将拒绝以下情况之一的磋商响应文件：

（1）迟于磋商响应文件递交截止时间递交的；

（2）以电报、电话、电传、传真或邮递形式递交的；

（3）密封不严、册装不整的。

    - 正本、副本、报价信封封装要求详见第二章《竞争性磋商须知一览表》，封套表面标明“正本、副本”或“报价信封”字样。在每一封套上按以下顺序标明如下字样，注明竞争性磋商邀请中指明的项目名称、项目编号和“在(竞争性磋商文件中规定的磋商响应文件递交截止时间)之前不得启封”的字样，如：

收件人名称：广州市云兴建设工程监理有限公司 项目编号： 项目名称： 包装内容：磋商响应文件正本/副本/报价信封 供应商名称： 供应商地址： 联 系 人： 联系电话： 传真电话： 在规定的磋商时间年月日前不得启封

  - 采购代理机构对因不可抗力事件造成的磋商响应文件的损坏、丢失不承担责任。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 磋商响应文件递交截止期

  - 供应商应在不迟于竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间将磋商响应文件递交至政府采购代理机构，递交地点应是竞争性磋商文件中指明的地址。

  - 采购代理机构将拒绝在规定的磋商响应文件递交截止时间后收到的任何磋商响应文件。

- 磋商响应文件的修改和撤回

  - 供应商在磋商响应文件递交截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章和密封，在磋商响应文件递交截止时间前密封好提交，并作为磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在磋商响应文件递交截止时间后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改和补充。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 采购人或者政府采购代理机构应当自中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

  - 招标采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 签订政府采购合同后七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 采购代理服务费

成交服务费按采购代理服务费收费依据及方法按《竞争性磋商须知一览表》中规定执行。

- 其他

其他未尽事宜，依照《中华人民共和国政府采购法》、财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和省市区相关法律、法规执行。

# 第三章 采购人需求书

采购人需求书

说明：

1.供应商须对本项目为单位的采购内容进行整体响应，任何只对采购内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.竞争性磋商文件中带“★”的内容为本次采购的重要要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

一、采购项目概况

（一）建设地点

本项目场址位于广州市白云区钟落潭镇良田新市路39、41号。

（二）总体布局

本项目改造后分为前言区域、供销发展历程区域、供销未来展示区域、纪念品区域及田园区域等。

（三）项目定位

本项目拟对于广州市白云区钟落潭镇良田新市路39、41号物业进行改造，改造后分为前言区域、供销发展历程区域、供销未来展示区域、纪念品区域及田园区域等。一方面通过修旧如旧的改造手法，盘活现有物业，保障物业保值增值。另一方面集中展现供销记忆，讲述供销故事，突出集党建元素、廉洁文化、供销回忆、乡村振兴助农服务等深刻内涵，打造成为党建教育的阵地。

（四）建设规模及内容：

项目建筑现状为一层砖木结构，始建于1957年，由于建设年代久远，房屋简陋，前期已实行简单修缮，总体结构无隐患。现需根据使用需求实施功能性加固改造工作（含布局调整、屋面抬高、给排水工程、消防工程、通风空调、强弱电工程等）后方可使用。

项目总用地面积769.75㎡，田园区域约占地面积303.4㎡；总建筑面积476.47㎡。

项目建设内容具体如下：

1.建筑结构加固及装修改造：对房屋结构进行加固，屋面补漏，外立面修缮，采取修旧如旧的方式进行装修，并实施给排水工程、消防工程、通风空调、强弱电工程等。

2.布展：将党建引领、供销文化、党风廉政等方面的宣传内容。含前言序厅区、供销诞生背景区、供销发展印记区、供销服务史实区及供销改革未来展示区等。

3.采购设备设施：配备必要的设备设施，如：监控系统、办公设施等。

二、改造策略

针对现状建筑物情况，改造措施如下：

①砖木结构房屋加固装修及布局调整：对房屋结构进行加固，屋面补漏，采取修旧如旧的方式进行装修，并根据供销文化展馆的实际需求对建筑布局进行调整。

②根据项目要求及实际需求实施电气工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程、弱电工程等改造。

③结合广告布展项目服务的需求，营造展示所需的灯光效果，同时将党建引领、供销文化、党风廉政等方面的宣传内容，通过形式各样的展示场景呈现。

④采购设备设施：根据展馆需求配备必要的设备设施，如：展览设备（电视、投影、玻璃柜等）、监控系统及办公设施等。

三、结构方案

拟改造建筑物结构设计执行国家现行有关规范及标准，符合技术先进、安全适用、经济合理、确保质量的基本要求。在建筑方案确定的前提下，在现有结构形式的基础上，在结构的可靠性与经济性之间选择合理的平衡，优化设计，选择合适的加固方案，使结构可靠安全，满足各种预定的功能要求。

四、招标内容

招标内容：完成本项目勘察设计、采购、施工、布展、工程总承包管理、至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包、工程保修，配合招标人办理报建、报批、相关部门初步设计评审及概算评审、相关部门结（决）算审核、配合招标人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作（具体详见合同约定条款）。

主要包括：

（1）勘察设计部分：包括但不限于项目方案设计、初步设计及概算编制、配合相关部门的初步设计评审及概算评审、施工图设计、配合竣工图编制、配合相关审查及备案（如有）、施工配合服务（设计优化、设计变更管理、驻场服务等）、配合完成工程验收等工作。

（2）采购部分：包括但不限于根据展馆配备需求进行必要的设备设施的采购工作。

（3）施工部分：包括但不限于完成本项目所需的所有的施工工作（含施工准备工作、报建）、竣工图编制、配合相关部门结（决）算审核、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门。

（4）布展：包括但不限于突出“党建引领+廉政建设+供销文化”的主题为本项目提供布展服务。

五、服务要求

1、施工设计图纸由供应商完成并经采购人确认后由供应商提供，采购人需要的图纸数量供应商应满足采购人要求。

2、供应商如不具备布展服务能力，可将布展服务分包单位企业资质、营业执照、同类业绩报采购人审查认可后方可分包，不得擅自分包。在布展服务过程中，分包单位或供应商如没有依时完成合约规定任务或服务质量达不到要求，如经采购人三次提出书面批评意见后，仍无改进，采购人有权在应当支付给供应商的费用中抵扣合同总价3‰的数额，进行索赔。

3、展览必须满足市级以上正规展览要求，做到展示作品装裱到位、布展合理。

4、供应商在采购展馆配备需求的必要设备设施前，应向采购人提交一份能阐明采购材料和工程设备品牌、数量和单价的书面报告。

5、供应商应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。本项目的成果属采购人所有，未经采购人书面同意，供应商不得用于盈利或泄露给第三人知悉或使用。

6、供应商必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于供应商过错导致的上述资料泄密的，供应商必须承担一切责任。项目完成后，双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

7、其他要求详见本项目《可行性研究报告》

六、最高投标限价

本项目最高投标限价为人民币2690900.00元，其中施工费最高投标限价2508800元（含建筑安装工程一切险）、设计费最高投标限价131900元，暂估价50200元，其中暂估价不参与价格竞争。

七、计划工期

计划工期100日历天。

八、质量标准

设计部分：符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

施工部分：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等相关文件的要求。

安全文明目标：严格执行有关安全与文明的法律法规和规章制度。

九、承包方式

由承包人按照本合同约定范围，包设计（含深化）、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包材料管理、包运输费、包水电费、包人员住宿、包安全文明施工（施工过程中所需的辅助材料、机具设备、工具等均由承包人自行解决、包专家评审费用）、包管理费、包措施费、包成品保护、包施工噪音排污费、包夜间施工费、包赶工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费、包二次转运费、包垂直运输、包材料及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试、包试运行、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场总体组织和管理配合服务、包税费、包垃圾清运、包利润、包验收资料移交档案、包移交、包结算、包竣工图编制、包项目协调管理、包验收备案通过、包保修、包市场风险（合同约定可调价款除外）等一切与工程相关的费用。

本项目承包人的投标价作为签订设计施工总承包合同的暂定价，承包人编制的送审施工图预算价不得超过建安工程费最高投标限价。本项目施工图预算经建设业主委托第三方造价咨询审定后合同暂定价需作相应调整，且不得超过建安工程最高投标限价。

本工程实行全过程限额设计施工，发包人有权在限额范围内，根据对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。合同履行过程中不论任何原因导致承包人中途停工、缓建或者撤场的，凡是未完成合同约定的施工范围工程，在结算时都应当扣减未完成部分工程量相对应的造价，只按照已完成工程计算其对应的造价，未施工部分的不予计取。

以上所述的承包范围及内容只是概括的介绍和描述，不代表已囊括了承包在合同文件中的所有工作任务（除发包人直接发包外均属承包人承包范围），具体以发包人确认的施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、发包人工程指令单）为准。如本合同约定承包范围未尽详细或本合同执行过程中对本合同的承包范围界定产生歧义的，由发包人书面予以明确，承包人须无条件服从发包人现场的需要而进行设计和施工，且不得要求增加额外费用。

十、付款方式

（1）设计费的支付：

1、承包人交付本工程的初步设计、施工图设计全套图纸及概算和预算文件并经发包人审核通过后10天内，发包人支付设计费至设计费暂定价的60%。

2、根据各方共同确认的最终施工图为依据编制的预算，经第三方审核，本合同相关主体方确认后，按照合同约定原则调整合同价并签订补充协议，详见合同协议书“六、造价控制”。

3、工程完成竣工验收备案且已签订补充协议后10天内，发包人向承包人累计支付设计费至结算价的97%。

4、工程质量缺陷保修期满后结清设计费。

5、发包人支付的设计费中包含了承包人履行合同所需的所有支出，在付款前承包人开具发票，税金由承包人自理。

6、发包人付给承包人的款项为承包人与本工程有关的唯一报酬，承包人在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受佣金、回扣或类似费用，一经发现该部分款项从发包人支付给承包人的费用中扣减。

7、承包人为联合体的，设计费的分配由其自行决定，与发包人无关。

8、若设计费已支付金额高于设计费结算价，则承包人须将多收的设计费返还给发包人，发包人也可以从本项目须支付给联合体的款项中，悉数将有关款额扣除。

（2）工程预付款：合同生效承包人提交请款资料及发票申请、现场具备开工条件后，预付合同暂定工程施工费的20%支付（预付款已包含部分绿色文明施工费）。

（3）工程进度款：

①进度款按工程节点支付，承包人完成建筑结构施工，乙方提交请款资料及发票申请，甲方支付进度款至合同暂定工程施工费的35%。

②进度款按工程节点支付，承包人完成室内装修内容施工，乙方提交请款资料及发票申请，甲方支付进度款至合同暂定工程施工费的60%。

③进度款按工程节点支付，展板、展台、展品就位，安装完成且已签订补充协议后，乙方提交请款资料及发票申请，甲方支付进度款至补充协议工程施工费的80%。

④工程通过验收并经甲方委托第三方造价咨询单位审定结算后支付工程款至结算价的97%；工程结算价款额度的3%作为质量保修金，待缺陷责任期结束后结清（不计利息）。

⑤签订补充协议之前，进度款累计支付不得超过合同暂定工程施工费（不含设计费用）的60%。

十一、验收要求

设计部分：符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，施工图设计文件审查合格。

施工部分：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等相关文件的要求，一次性验收合格。

十二、 报价要求

投标报价由设计费投标报价和施工费投标报价组成。本项目设计、施工投标报价同时采用下浮率报价和数值报价方式，最终按实结算。报价下浮率以百分比计，精确到小数点后2位，投标人对每一分项（如设计、施工）只能报一个投标数值报价和下浮率报价，数值总报价以元计，精确到小数点后2位，如下浮率报价和数值报价不一致时，以下浮率报价为准。

十三、结算方式

1、设计费结算方式：设计费收费结算以经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和为计费基数，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》相关规定计算的工程设计收费基价并结合本合同约定各调整系数后执行中标下浮率计算。设计收费结算以甲方或甲方委托的第三方审计结算为最终设计费且不得超过中标设计费。

2.施工费结算方式：所有工程量（含暂定工程量的结算）的结算均以发包人审定的金额为准。工程竣工后，承包人编制本工程的结算书送监理单位及造价咨询单位审核，经监理单位及造价咨询单位审核后送发包人复审，并以发包人定本工程的结算为准。

承包人按合同造价原则及施工图编制工程概预算，经项目监理、造价咨询单位、发包人审定。发包人可委托造价咨询服务对承包人编制的工程概预算进行审核，查漏补缺。根据审查通过的施工图为依据编制的预算，经第三方审核，本合同相关主体方确认后，按照下述原则调整合同价并签订补充协议，具体如下:

（1）工程设计

基本设计费补充协议价＝经审定的项目概算设计费×(1-中标下浮率)。

专业工程设计费补充协议价＝∑经审定的项目概算对应专业设计费×(1-中标下浮率)。

（2）施工部分：

补充协议为可调价格合同，采用综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算的方式确定，具体如下：

①分部分项工程量清单包干综合单价=已审批项目施工图预算中的分部分项工程量清单综合单价(或施工图预算编制新增综合单价) ×（1-中标下浮率），中标下浮率以投标文件为准。概算清单描述的项目特征与施工图不一致的，预算需新增编制综合单价。

分部分项工程费=Σ（分部分项工程量清单包干综合单价×工程量），工程量暂以经甲方、乙方委托的第二方咨询单位审核的项目施工图预算对应工程量计算，结算依据竣工文件按实计量。

②措施项目费：单价措施费单价=已审批项目施工图预算中的措施费单价×（1-中标下浮率）×工程量

总价措施费：已审批项目施工图预算对应的总价措施费×（1-中标下浮率）

绿色施工安全防护措施费不下浮

③其他项目费以发包人审定的施工图预算中的相应项目费率执行。

④税金按国家规定费率计算。

3.概算相应部分金额不超过中标价，施工图预算不超概算相应部分金额，结算金额不得超过预算相应部分金额，工程变更需经过发包人审定后方可实施。

# 第四章	 采购合同

另册。

# 第五章 评审办法与标准

磋商、评审、成交

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的且通过符合性审查的供应商的最终响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。

二、磋商小组

1、评审由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件确定的评审方法进行评审。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3.评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由广州市云兴建设工程监理有限公司统一对外发布。

（2）对广州市云兴建设工程监理有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

三、磋商程序

（一）资格性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表）进行评审。对其有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。不通过资格性审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应告知供应商并说明理由。

（二）符合性审查

1、磋商小组根据《符合性审查表》（附表）的内容逐条对响应文件进行评审。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效报价。对报价有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

2、磋商小组认为，供应商的最后报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商为低于成本报价，报价无效。

3、有下列情形之一的，视为供应商串通报价，其报价无效：

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

4、对不通过符合性审查的供应商，磋商小组应当拟定书面意见告知供应商并说明理由。

5、不通过符合性审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应告知供应商并说明理由。

（三）磋商

1、供应商须由法定代表人（凭法定代表人证明书和身份证原件）或其委托代理人（凭授权委托证明书和身份证原件）现场参加磋商。

2、磋商小组应给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，按响应文件递交的顺序，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，形成磋商记录。磋商记录需供应商答复或承诺的内容、竞争性磋商文件的变动情况及最后报价格式等。

3、磋商目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与磋商有关供应商的技术等其他任何信息。

4、竞争性磋商文件的修正：

①在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

②对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

③供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，竞争性磋商响应应当有法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（四）最终报价

1、竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4、所有作出实质性响应的有效响应供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。若响应供应商的后次报价高于前次报价，且不接受以其前次报价（低价）成交的，磋商小组有权拒绝其报价。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（五）综合评分

1、综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组分别就各个响应供应商的技术状况、商务状况及其对竞争性磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该响应供应商的技术评分、商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分各权重得分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。

2、详细评审是对通过初步评审的报价进行技术、商务、价格的评审。

2.1技术、商务评审：技术、商务评分单项明细及所占权重详见附表技术打分表；

2.2价格评审：

（1）核实价的确定：磋商小组对各响应供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

A、报价的算术错误修正

- 响应文件中首轮报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价一览表为准；

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，大写、小写金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准。；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

B、报价的缺项、单列项的处理

- 对报价货物的关键、主要设备或服务，响应供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

- 对报价货物的非关键、非主要设备及伴随服务，响应供应商报价漏项的，评审时将要求漏项的响应供应商予以澄清，但该澄清不作为评审的依据；磋商小组将以其它响应供应商对应项的最高报价补充计入其评审价；

- 对非关键、非主要设备及伴随服务的费用，如果响应供应商是另行单独报价的，报价时也相应另行计入其评审价；

- 对数量的评审，以《采购项目内容》所明示数量为准；《采购项目内容》未明示的，由磋商小组以其专业知识判断。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加公章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

（2）评审价的确定：评审价=供应商最终报价（核实价）。

（3）计算价格评分：采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价格，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按以下公式计算：磋商报价得分=磋商基准价格/最后磋商报价×100（精确到0.01）×价格权重。

2.3技术、商务、价格权重评分

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 40% | 20% |

评审综合总得分=F1×A1＋F2×A2＋……+Fn×An

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）。上述技术、商务及价格的权重分值之和即为各响应供应商的综合得分。分值按四舍五入原则精确到小数点后两位。

- 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

四、排序与推荐

1、磋商小组将出具评审报告。

2、推荐数量详见竞争性磋商须知一览表。磋商小组根据综合评分情况，按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最后报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。排名第一的响应供应商为第一成交候选供应商，排名第二的响应供应商为第二成交候选供应商。第一成交候选人不得随意放弃成交资格。

五. 磋商、评审过程的保密性

从报价截止日起到确定成交供应商日止，响应供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果响应供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

六、发布成交结果

1、成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定的媒体上发布成交公告，并向成交供应商以书面形式发出《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

2、《成交通知书》是合同的一个组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

附件1

资格性审查表

评委签名：

| 审查 项目 | 要求（与公告中的合格响应供应商条件要求一致） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 符合第一章第六条供应商资格要求。 |

资格性审核表评审要求：

1．表中只需填写“○/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

3. 如对本表中某种情形的磋商小组评审意见不一致时，以磋商小组过半数成员的意见作为对该情形的认定结论。

附件2（不能通过资格性审查的响应供应商，不需进行以下内容的审查。）

符合性审查表

评委签名：

| 审查 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 工期要求 | 满足竞争性磋商文件要求的工期要求。 |
| 签署盖章要求 | 符合竞争性磋商文件的签署盖章要求。 |
| 响应有效期 | 响应有效期是否为竞争性磋商文件要求，依据《响应承诺函》。 |
| 法定代表人证明书/法定代表人授权书 | 已按竞争性磋商文件规定提交有效的法定代表人证明书/法人授权委托书。 |
| 投标报价要求 | 响应供应商最后总报价没有高于预算金额（最高限价），如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，最后报价没有高于首次报价。 |
| 报价合理性 | 磋商小组认为响应供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响服务或货物（产品）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
| 标注“★”的条款 | 完全满足竞争性磋商文件采购需求中标注“★”的条款。 |
| 其他无效情形 | 未发现响应文件存在法律、法规和竞争性磋商文件中规定的无效情形。 |

符合性审核表评审要求：

1．表中只需填写“○/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

3. 如对本表中某种情形的磋商小组评审意见不一致时，以磋商小组过半数成员的意见作为对该情形的认定结论。

附件3

技术评审表

评委签名：

| 序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 10 | 正确理解并执行建设意图，对项目的现状摸查充分，对现状的不足之处有较深入的分析，得10分； 能够正确理解并执行建设意图，对项目的现状摸查较充分，对现状的不足之处有分析，得6分； 对建设意图理解较差，对项目的现状摸查不充分，得3分；不提供上述内容得0分。 |
|  |  | 10 | 设计理念符合项目定位总体需求和采购人要求，充分考虑整体周边关系，方案定位准确，能够体现独特性和历史文化价值，适用、实用和美观，得10分； 设计理念符合项目定位总体需求和采购人要求，能够体现独特性和历史文化价值，得6分； 设计理念基本符合项目定位总体需求和采购人要求，得3分； 不提供上述内容得0分。 |
|  |  | 15 | 设计方案、设计思路表达清晰，方案效果符合项目定位并充分结合历史文化，具有鲜明个性及创新性，得15分；设计方案、设计思路表达清晰，方案效果符合项目定位并充分结合历史文化，得10分；设计方案、设计思路表达清晰，方案效果符合基本项目定位，得5分；无得0分。 |
| 2 | 设计和施工的融合措施 | 5 | 1、针对本项目编制了设计和施工融合措施的，得5分，无得0分； |
|  |  | 5 | 2、有设计施工全寿命周期等协同工作的措施，得5分，无得0分； |
|  |  | 5 | 3、承诺在项目的设计、施工及保修等过程中，设计方、施工方紧密协作以满足项目的各阶段需求的，得5分，无得0分。 |
| 3 | 绿色节能控制措施 | 10 | 优：设计方案符合绿色设计目标，从建筑外形、建筑材料、功能设置、节能技术等各方面融入绿色、节能环保元素。有绿色施工管理体系、绿色施工措施、市容市貌保护措施，并确保按建筑工地绿色施工（“四节一环保”），积极推进建筑工地绿色施工工作，得10分； 良：有绿色施工管理体系、绿色施工措施、市容市貌保护措施，得6分； 中：有绿色施工管理体系、绿色施工措施，得3分； 差：不满足前述要求者，不得分。 |
| 4 | 安全控制措施 | 10 | 优：有安全文明施工管理目标，安全文明生产措施、争创市级或以上安全文明样板工地，得10分； 良：有安全文明施工管理目标，安全文明生产措施、争创市级安全文明样板工地，得6分； 中：有安全文明施工管理目标，安全文明生产措施，得3分； 差：不满足前述要求者，不得分。 |
| 5 | 质量控制措施 | 10 | 优：有质量保证措施，成品保护措施，争创市级或以上优良样板工程，项目人员安排、工作流程、进度安排合理科学、质量保证措施全面可行、能充分力用自身资源及相关技术手段保证成果质量要求，工作各阶段衔接流畅，得10分； 良：有质量保护措施，成品保护措施，争创市级优良样板工程，得6分； 中：有质量保护措施，成品保护措施，得3分； 差：不满足前述要求者，不得分。 |
| 6 | 进度控制措施 | 10 | 优：投标人承诺施工工期比招标文件要求提前的：施工工期比招标文件要求提前10日历天及以上，得10分； 良：投标人承诺施工工期比招标文件要求提前的：施工工期比招标文件要求提前7—9日历天，得6分； 中：投标人承诺施工工期比招标文件要求提前的：施工工期比招标文件要求提前4—6日历天，得3分； 差：不满足前述要求者，不得分。 |
| 7 | 投资控制 | 10 | 优：有投资控制措施，符合设计标准，有在建设过程中有效保证业主利益，有效降低业主风险的合理的相关措施，得10分。 良：有投资控制措施，有在建设过程中有效保证业主利益的合理的相关措施，得6分。 中：有投资控制措施，得3分。 差：不满足前述要求者，不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各响应供应商进行打分，并统计总分。

附件4

商务评审表

评委签名：

| 序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 40 | 1、投标人（若为联合体，指联合体牵头方）自2020年1月1日至投标截止时间止完成过类似工程施工业绩，每项得5分，最多得20分。 2、投标人（若为联合体，指联合体承担设计任务的一方）自2020年1月1日至投标截止时间止完成过类似工程设计业绩，每项得5分，最多得20分。 。 注：提供中标通知书复印件及合同复印件加盖公章，否则不得分。时间以合同签订日期为准。 |
| 2 | 第三方评价 | 15 | 投标人（若为联合体，指联合体牵头方）同时具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的，得15分；具备其中两个体系认证证书的，得10分；具备其中一个体系认证证书的，得5分；没有的，得0分。（认证证书须在有效期内） 注：提供相关证书复印件并加盖公章。 |
| 3 | 拟派出的项目负责人 | 15 | 1、具有建筑工程相关专业高级工程师（或以上）职称的，得10分；具有建筑工程相关专业中级工程师职称的，得5分；具有建筑工程相关专业助理级工程师职称的，得1分。本项最高得10分。 注：提供相关人员的职称证书复印件及投标人为其购买的社保证明材料复印件（时间要求为招标公告发布当月往前顺推1个月）并加盖公章。 |
|  |  |  | 2、以往获得市级（或以上）建筑行业主管部门或协会颁发的优秀建造师（优秀项目经理）称号，得5分；没有不得分。 注：提供相关证书复印件并加盖公章。 |
| 5 | 其他人员 | 30 | 投标人为本项目服务管理人员配置（项目负责人、技术负责人、设计负责人除外）： 1、建筑电气（或电力）类相关专业中级(或以上)技术职称的电气工程师1人，得6分；没有不得分。 2、给水排水相关专业中级(或以上)技术职称的给排水工程师1人得6分；没有不得分。 3、建筑装饰施工类相关专业中级(或以上)技术职称的装修工程师1人得6分；没有不得分。 4、建筑类相关专业中级(或以上)技术职称的设计人员每提供1人得6分，本小项最高得12分；没有不得分。 注：提供相关人员的职称证书复印件及投标人为其购买的社保证明材料复印件（时间要求为招标公告发布当月往前顺推1个月）并加盖公章。 |
| 合计 |  | 100 |  |

注：（1）评委按分项的规定分数范围内给各响应供应商打分，并统计总分。

（2）以上证明材料复印件须加盖公章。

附件5 、磋商条款响应表

项目名称：

项目编号：

磋商时间：

| 响应供应商名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商小组最终确定的采购需求条款 | 供应商响应情况 | 供应商实际提供的技术或服务 |

响应供应商被授权代表签名：

磋商小组成员签名：

附件6 、二次报价表

项目名称：

项目编号：

磋商时间：

| 项目内容 | 初次报价 | 二次报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标总报价大写： 投标总报价小写： 元 | 投标总报价大写： 投标总报价小写： 元 |
|  | 其中：设计费 元 下浮率 | 其中：设计费 元 下浮率 |
|  | 其中：施工费 元 下浮率 % | 其中：施工费 元 下浮率 % |

注：

（1）此表由响应供应商被授权代表在进行第一轮磋商后进行填写的报价表，如果响应供应商被授权代表没有进行第二轮磋商，则此表等同于《最终报价表》；否则磋商小组进行评判时以第二轮磋商结束后的《最终报价表》为准。

（2）布展服务费、总承包服务费、现场服务费用等费用均含在投标总报价中，不单独报价。

（3）投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。大写、小写金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准。

（4）投标人须按竞争性磋商文件要求报价，且不超过最高投标限价，否则视为无效标。

（5）报价下浮率以百分比计，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。

响应供应商被授权代表签名：

磋商小组成员签名：

附件7 、最终报价表

项目名称：

项目编号：

磋商时间：

| 响应供应商名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 二次报价 | 最终报价 |
|  | 投标总报价大写： 投标总报价小写： 元 | 投标总报价大写： 投标总报价小写： 元 |
|  | 其中：设计费 元 下浮率 % | 其中：设计费 元 下浮率 % |
|  | 其中：施工费 元 下浮率 % | 其中：施工费 元 下浮率 % |

注：

（1）此表由响应供应商被授权代表在进行第二轮磋商后进行填写的报价表，为此次磋商的最终报价。

（2）布展服务费、总承包服务费、现场服务费用等费用均含在投标总报价中，不单独报价。

（3）投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。大写、小写金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准。

（4）投标人须按竞争性磋商文件要求报价，且不超过最高投标限价，否则视为无效标。

（5）报价下浮率以百分比计，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。

响应供应商被授权代表签名：

磋商小组成员签名：

# 第六章 响应文件的格式

- 投标文件（响应文件）

响应文件目录表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
|  | 封面（格式自定） | / |
|  | 评审自查表 |  |
|  | 响应承诺函 |  |
|  | 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料 |  |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |
|  | 联合体共同投标协议书（如有） |  |
|  | 政府采购活动信用记录自查相关网页证明 |  |
|  | 投标人具有有效的《设计资质证书》、《施工资质证书》、《安全生产许可证》证明材料复印件及项目负责人、设计负责人、项目技术负责人、专职安全员证书复印件 |  |
|  | 首轮报价一览表 |  |
|  | 承诺书 |  |
|  | 供应商响应声明函 |  |
|  | 供应商基本情况表 |  |
|  | 实质性响应条款一览表 |  |
|  | 项目实施方案 |  |
|  | 招标代理服务费承诺书 |  |
|  | 投标人认为有必要说明的其他资料 |  |

注：1.响应文件请按以上要求的顺序和格式制作。

2.所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内。如提交的文件为复印件，需加盖公章。不符合要求视为无效文件。

二、报价信封内容

报价信封必须单独密封（该信封不要放入其它信封内），封口加盖公章，与响应文件一同递交，其内装以下内容（加盖公章）：

首轮投标一览表

法定代表人证明书

法定代表人授权委托书（如适用）

附件1.评审自查表1-1

资格性审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 （详见招标文件第一章第六条“供应商资格要求”各项填写） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |

注：以上材料将作为供应商资格评审的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供，对初步评审证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。本表可扩展填写。

供应商法定代表人（或授权代表）签字或签章：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月    日

评审自查表1-2

符合性审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 （详见《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见磋商响应文件（）页 |

注：以上材料将作为供应商初步评审的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供，对初步评审证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。本表可扩展填写。

供应商法定代表人（或授权代表）签字或签章：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月    日

技术评审自查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 （根据《技术评审表》各项填写） | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |

注：本表可扩展填写。

供应商名称（盖章）：

日期：     年    月    日

商务评审自查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 （根据《商务评审表》各项填写） | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件（）页 |

注：本表可扩展填写。

供应商名称（盖章）：

日期：    年     月     日

附件2  响应承诺函

响应承诺函

致：广州市云兴建设工程监理有限公司

你方组织的                   （项目名称）的竞争性磋商，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的白云供销文化展馆项目设计采购施工总承包（EPC）的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

（供应商名称)作为供应商正式授权          (授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（五）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他供应商不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地    址：                    .邮政编码：               。

电    话：                     .手机：                  。

传    真：                      .邮箱：                 。

代表姓名：                        .职    务：                          。

供应商法定代表人（或授权代表）签字或签章：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件3-1   法定代表人证明书

法定代表人证明书

（姓名）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：         年龄：                  身份证号码：

工商注册号：

企业类型：_____________________________________

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （正反面）

注：本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“报价信封”内。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日期：    年      月      日

附件3-2   法定代表人授权书

法定代表人授权书

致:广州市云兴建设工程监理有限公司

本授权书声明：      （法定代表人姓名）是注册于（    省     市      县）的        （供应商名称）的法定代表人，现任           （法定代表人职务）。在此授权             （被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在              （项目名称）的报价（项目编号为：       ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

被授权人(供应商授权代表) 居民身份证复印件粘贴处 （正反面）

投标人全称（加盖公章）：

地址：

法定代表人(签字或签章)：

被授权人(供应商授权代表) (签字或签章)：

日期：    年      月      日

注：本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“报价信封”内。如是法定代表人作为投标人代表，则无需提交此资料。

附件4联合体共同投标协议书（如有）

联合体共同投标协议书

投标项目名称：

致（采购人或采购代理机构）：

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标（成交），联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、签署响应资料、提交响应文件，以及与采购人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本协议牵头人及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目响应文件及相关响应资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对响应文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担相应责任。

联合体牵头人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

签订日期：      年      月     日

注：1、单独投标的，无需提交本协议书。

附件5 政府采购活动信用记录自查相关网页证明

政府采购活动信用记录自查相关网页证明截图打印件。

附件6    提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

一、提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

二、分支机构磋商的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（如为保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构磋商；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。）

附件7 供应商根据竞争性磋商文件第一章“供应商资格要求”提供资格要求证明材料，内容包括但不限于有效的《设计资质证书》、《施工资质证书》、《安全生产许可证》证明材料复印件及项目负责人、设计负责人、项目技术负责人、专职安全员证书等证明材料复印件。

附件8 报价文件

1.首轮报价一览表

| 投标总报价 | 大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 其中：设计费 | 元 下浮率 注：下浮率=【1-（设计费投标报价/设计费最高投标限价）】×100%。 |
| 其中：施工费 | 元 下浮率 % 注：下浮率=【1-（施工费投标报价/施工费最高投标限价）】×100%。 |
| 其中：暂估价 | 50200.00 元 |
| 工期 | 按竞争性磋商文件要求。 |

注：

（1）布展服务费、总承包服务费、现场服务费用等费用均含在投标总报价中，不单独报价。

（2）投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。大写、小写金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准。

（3）投标人须按竞争性磋商文件要求报价，且不超过最高投标限价，否则视为无效标。

（4）报价下浮率以百分比计，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。

供应商法定代表人（或授权代表）签字或签章：

供应商名称（盖章）：

日期：     年         月          日

分项报价表（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 分项内容名称 | 单价（或下浮率） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商公章：__________________

日期：     年   月    日

附件9  承诺书（如有）

（供应商认为有必要编写的承诺书，格式由供应商自定，但必须加盖供应商公章。）

供应商名称（盖章）：

时间：     年    月    日

附件10  供应商响应声明函

供应商响应声明函

致：广州市云兴建设工程监理有限公司

为响应你方组织的        （项目名称）的磋商（项目编号：         ），我方在参与报价前已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方并同意竞争性磋商文件的相关条款。

如果我方中标，我方保证按照合同文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

如果我方中标，我方承诺在充分考虑场地环境变化及政策性调整等风险因素的前提下，继续补充完善施工组织设计，直至招标人满意为止并加以实施，由此产生的费用已包含在本项目报价中。

本项目我方拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

我方已经对响应时拟投入本项目的人员管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

我方在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

如果我方中标，将会切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经采购人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受采购人及建设行政主管部门（如有）的监督、检查。

我方拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

特此声明。

供应商名称（盖章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日期：         年         月                 日

附件11供应商基本情况表

供应商基本情况表10-1

1、公司名称：            电话号码：

2、地    址：

3、经济性质：

4、公司开户银行名称：              帐户名称：                  账户号码：

5、供应商获得证书一览表（后附相关文件复印件，加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述准确无误，您有权进行您认为有必要的所有调查。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日期：         年            月             日

供应商拟派主要人员基本情况表10-2

项目名称：

项目编号：

| 拟派项目经理资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事同类项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟参与本项目主要技术人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 |  | 年龄 |  | 担任岗位 |  | 专业 |  | 学历 |  | 经验年限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … … |

供应商名称（盖章）：

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日期：   年       月           日

附件12  实质性响应条款一览表

实质性响应条款一览表

说明：1、供应商必须对应采购文件的采购人用户需求书“★”条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | “★”响应条款内容 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

注：本表可扩展填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日期：     年          月             日

附件13   缴交采购代理服务费承诺书

缴交采购代理服务费承诺书

致：广州市云兴建设工程监理有限公司

如果我方在贵公司组织的项目名称：             （项目编号：           ）采购项目中被确定为成交供应商，我方保证在领取《中标（成交）通知书》时，按照竞争性磋商文件的规定，一次性向贵公司缴纳采购代理服务费及磋商小组评审费用。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺的金额在采购人与我方签订的采购合同款项中扣付，并在此同意和要求采购人（应广州市云兴建设工程监理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

电话：

承诺日期：     年   月   日

附件14 项目实施方案

[说明]投标人应按照磋商文件的要求，根据采购人需求内容做出全面响应并编制项目方案。其内容应包括但不限于《技术评审表》要求的内容：

附件15 供应商认为有必要说明的其他文件

格式由供应商自定。