**一、二、四、七号冷库更换阀门及相连压力管道项目设计施工总承包招标公告**

###### 一、招标条件

广东省广弘食品集团有限公司一、二、四、七号冷库更换阀门及相连压力管道项目已由主管部门批准建设，项目资金为企业自筹；招标人为广东省广弘食品集团有限公司。本项目已具备招标条件，现进行设计施工总承包公开招标，选定承包人。

###### 二、项目概况与招标范围

1.招标项目名称：一、二、四、七号冷库更换阀门及相连压力管道项目设计施工总承包

2.招标项目编号：YXZB-2024-GZ001

3.建设地点：广州市荔湾区西村水厂路5号大院内（广东省广弘食品集团有限公司）

4.建设规模：更换、拆除13组调节站的419个旧阀门及电磁阀、新安装395个钢阀及电磁阀，更换相连的压力管道，并办理压力管道使用登记证。

5. 标段划分及各标段招标内容、规模

5.1标段划分：本项目划分1个标段。

5.2招标内容包括但不限于：

（1）设计部分：包括但不限于在发包单位限定的最高限额范围内完成本项目的方案设计、施工图设计、编制竣工图、配合开展报建报批、配合相关评审及施工工作、技术服务（含设计优化及变更、驻场服务、现场指导与监督等）及后续配合服务工作、设计变更管理等（具体按合同约定条款）。

（2）施工部分：包括但不限于完成本项目所需的所有的施工工作、结算编制（如有）、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门工作等。施工内容包括但不限于对本项目共 13 组调节站约 419 个旧阀门、约 4000 米压力管道在不影响生产经营的情况下进行更换安装施工并办理使用登记证。拆除及更换一库 2 至 5 层调节站相应阀门及管道；二库 2 至 6 层调节站相应阀门及管道；一、二库 2 楼西穿堂的总供液、回气、排液、冲霜管道检修；一、二库总供液、回气、排液、冲霜立管道检修；四库调节站相应阀门及管道；七库第 1 至 3 组调节站（每组控制 2 层）相应阀门及管道；拆除及恢复相应保温，清理现场垃圾；办理压力管道使用登记证；设备调试运行等。

（3）其它工作：竣工备案及合同约定的其它工作。

（4）成果文件要求：按合同约定条款要求。

施工须在秋、冬季外界气温较低的环境下进行，投标人需在中标后合理安排作业时间。因现场不具备作业条件而造成工期顺延的，招标人不增加相关费用。

6.计划建设总工期：从中标单位进场至所有设备安装完毕并验收合格取得压力管道使用登记证。具体进场开工时间以发包单位书面通知为准，因发包单位原因或现场不具备作业条件，工期顺延。

7.最高投标限价：人民币3859325.80元（其中，设计费最高投标限价：134650.31元；施工费最高投标限价：3724675.49元）。

8.质量要求：

8.1设计部分：符合国家及地方强制性标准。

8.2施工部分：满足设计图纸要求，达到国家和行业现行相关质量验收规范的合格标准。

9. 安全文明目标：严格执行有关安全与文明的法律法规和规章制度。

10.承包方式：固定总价包干（包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修）。

11.前期服务机构：无。

###### 三、投标人资格要求

1.投标人（若为联合体，指联合体各单位）须具有独立法人资格，按国家法律经营，持有工商行政管理部门核发的营业执照。

2. 本次招标要求投标人须同时具备以下资质：

2.1设计资质：工程设计综合甲级资质，或《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道设计资质（工业管道GC2）。

2.2施工资质**（若为联合体，指联合体主办方）**：投标人须具有建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质。

注：资质内容按照建 市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》 (建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于 做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号） 、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）的要求设置。

3.投标人**（若为联合体，指联合体主办方）**须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道GC2级别）。

4.投标人**（若为联合体，指联合体主办方）**须具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

5. 拟派主要负责人资格要求：

5.1投标人拟担任本工程项目负责人**（兼任施工项目负责人）**的人员为：机电工程专业二级或以上级别的注册建造师，注册执业单位为本企业。

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。**项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。**根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）、《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》、《广东省建设执业资格注册中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》，投标人应提供有效的建造师注册证书。

5.2投标人拟担任本工程项目负责人持有有效的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

5.3投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：工程类中级或以上技术职称。

5.4投标人拟担任本工程设计负责人须具备工程类相关专业中级或以上技术职称；设计负责人与项目负责人不能为同一人。

5.5专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

5.6投标人拟任本工程项目负责人（兼任施工项目负责人）、设计负责人、技术负责人、专职安全员4项人员不得兼任；**若为联合体投标，本工程项目负责人、技术负责人、专职安全员应为主办方（施工单位）正式员工**。

5.7.项目负责人（兼任施工项目负责人）、设计负责人、技术负责人、专职安全员均须提供投标截止前三个月内任意一个月的社会保险缴费证明文件。

6.投标人（若为联合体，指联合体各单位）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”、“ 拖欠农民工工资失信联合惩戒”记录名单（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，**投标人应及时留意自身信用记录状况**）。

7. 投标人（若为联合体，指联合体各单位）与招标人过去3年内无合同履约纠纷，没有不得参加投标的情形（须提供书面声明，格式自定）。

8.投标人已按照本公告附件一的内容签署盖章的《投标人声明》。

9.本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

9.1允许联合体投标，但只接受最多由2家单位组成的联合体，投标人应以承接施工任务的单位为主办方，并签订联合体共同投标协议（格式详见本招标公告附件二），投标人拟任本工程项目负责人、技术负责人、专职安全员应为主办方（施工单位）正式员工。联合体共同投标协议应明确联合体主办方以及约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。

9.2联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审。

10.已办理投标登记并购买了招标文件。

注：未在招标公告第三条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

###### 四、招标文件的获取及投标登记

1.凡有意参加投标者，请于2024年1月15日至2024年1月19日（节假日除外），每日上午09时30分至11时30分，下午14时00分至16时00分（北京时间，下同），持以下资料至广州市云兴建设工程监理有限公司（广州市白云区下塘西路686号302室）购买招标文件并同时办理投标登记手续：

（1）法定代表人证明书原件（适用于由法定代表人本人办理）或授权委托证明书原件（适用于由委托代理人办理）（若为联合体投标的，由联合体主办方出具即可，证明书格式自定）；

（2）有效期内的工商行政管理部门核发的企业法人营业执照副本复印件；

（3）企业资质证书复印件；

（4）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》复印件；

（5）安全生产许可证复印件；

（6）项目负责人注册执业证书、安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书复印件；

（7）设计负责人职称证书复印件；

（8）技术负责人职称证书复印件；

（9）专职安全员安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书复印件；

（10）《联合体共同投标协议书》复印件（适用于联合体投标）；

（11）《投标登记申请表》原件（按附件格式）（此表原件两份单独提交，不用装订）。

以上资料所有复印件均须加盖单位公章**（联合体投标的，除《联合体共同投标协议书》原件必须联合体各方分别按要求进行签字、盖章外，以上资料落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，由联合体主办方签字、盖章即可）。**资料按顺序装订成册（除《投标登记申请表》外），一式 贰 份。正本 壹 份，副本 壹 份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可为正本的复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。

2.招标文件售价人民币500元，售后不退，获取招标文件过程问题咨询联系电话：020-83851835。

3.投标人自购买招标文件之日起，应确保其向招标人提供的通讯手段(电话、传真、邮箱)一直有效，以保证往来函件能及时传达并及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

4.已办理投标登记并成功购买招标文件的投标人参加投标的，不代表通过资格性、符合性审查。

###### 五、投标文件的递交

1.投标文件递交时间及地点：

起始时间： 2024年2月4日14时00分；截止时间：2024年2月4日14时30分。

地点：广州市白云区下塘西路686号四楼开标室。

2.递交方式：指定专人递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

3.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

###### 六、开标时间及地点

**开标时间：**2024年2月4日14时30分；

**开标地点：**广州市白云区下塘西路686号四楼开标室。

###### 七、资格审查方式

本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

###### 八、发布公告的媒介

本项目相关公告在中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）和广州市云兴建设工程监理有限公司网站（http://www.gzyxjl.com/）上发布，本公告的修改、补充，在广州市云兴建设工程监理有限公司网站发布。公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

###### 九、其他事项

1.踏勘现场：本工程不组织现场踏勘，投标人可以自行前往现场踏勘。

2.满足资格审查合格条件的投标人不足 3 名或通过初步评审的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关主管部门核准后，重新组织招标。

3.投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证等情形），应当及时书面告知招标人。

###### 十、联系方式

**招 标 人：**广东省广弘食品集团有限公司

**地 址：**广州市荔湾区西村水厂路5号

**联 系 人：**刘工

**电 话：**020-81057892

**招标代理：**广州市云兴建设工程监理有限公司

**地 址：**广州市白云区下塘西路686号302室

**联 系 人：**胡工

**电 话：**020-83851835

**电子邮箱：**1063790786@qq.com

**广州市云兴建设工程监理有限公司**

**2024年1月12日**

附件一：

**投标人声明**

本招标项目招标人：

本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司没有在投标截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。投标截止日期前三年内，本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准），本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。在投标截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题。本公司未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标；本公司未被纳入联合惩戒范围。

四、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本招标项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

**七、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括 。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）**

八、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

九、本公司承诺，中标后严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意招标人将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由招标人做出的违约责任处理决定等）在招标人网站和建设主管部门网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由本公司自行承担。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照）相关规定被记录为失信信息，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

声明企业： (企业公章)

项目负责人： （签字）

技术负责人： （签字）

法定代表人签字： （签字）

年 月 日

**注：若为联合体投标的，“声明企业”一栏需填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，并由联合体主办方盖章。“法定代表人签字” 、“项目负责人签字”、“技术负责人签字”分别由联合体主办方的法定代表人、项目负责人和技术负责人签字。**

附件二：

**投标登记申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  | | 年 月 日 | |
| 项目名称 |  | | | | | | 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  | | | 被授权人 | |  | 联系电话 |  |
| 项目负责人 |  | | | 项目负责人资质证号 | | |  | |
| 设计负责人 |  | | | 设计负责人资质证号 | | |  | |
| 安全员 |  | | | 安全员安全考核证号 | | |  | |
| 保证书 | 我公司保证该项目由本单位承包，不接受他人挂靠，不转包，不非法分包。如有违反，责任自负。 | | | | | | | |
| 投标人盖章 |  | | 法定代表人盖章或签字 | | |  | | |

此表一式二份，不用装订（若为联合体投标的，“投标人名称”一栏需填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，“投标人盖章”由联合体主办方盖章。“法定代表人盖章或签字”由联合体主办方的法定代表人盖章或签字。）

附件三：

**联合体共同投标协议书**

投标项目名称： 。

致：

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人（主办方），代表所有联合体成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本协议牵头人（主办方）及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

联合体牵头人（主办方）：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

签订日期：年月日

注：单独投标的，无需提交本协议书。